用户需求书

## 技术标要求

### 项目背景

为不断的拓展市场，实现营销费用管控可视化、效率化，充分利用信息化和互联网技术提升公司竞争力、工作效率与服务水平。

### 项目目标

在公司发展目标和信息化需求的背景下，以“一体化、标准化、可控化”为原则，构建统一的营销费用管控平台。所有的销售渠道及渠道管理人员在统一平台上进行业务处理，所有数据都在统一的平台上，营销总部管理人员可通过系统授权对经营数据进行可视化管理。

### 项目范围

实施范围包含广州酒家集团股份有限公司所辖销售各端口（含子公司和分公司），其中要求在使用过程中系统无并发数或用户数、直销门店数量的限制。

实施对象由两部分组成：

第一部分，包括“广州酒家集团利口福营销有限公司、广州酒家集团电子商务有限公司、20家广州酒家集团利口福食品有限公司之门店”由投标方技术人员现场实施；

第二部分，其余销售端口（广州酒家集团餐饮管理有限公司等）由招标方自有技术人员进行项目实施，投标方负责提供知识转移和技术指导。

### 项目需求

- 平台具有完整性、集成性、可扩展性，支持多组织架构，能够建立多层多套体系管理，应当满足营销费用管控的需要。

- 所有销售渠道基于同一平台框架下的标准化运营，完善营销费用投放管理标准，提高营销费用流程管控效率，并能够实现财务与业务一体化闭环应用，支持与财务系统进行数据对接。

- 与用友ERP-NC系统及SFA系统进行无缝对接，实时实现数据交互。

- 营销费用管控平台支持全业务端口（传统销售、电商、连锁及其他），支持全渠道覆盖（现代渠道、传统渠道、特殊渠道、电商渠道、连锁渠道等）。

- 营销费用管控平台对所有费用类型进行管控（终端形象费用、渠道费用、消费者费用等）。

- 预算管控，通过预算制定导入、及预算控制基准的设定，对预算进行实时系统化管控。

- 提供审批流平台，可以实现无限级次的审批流程的设定。工作流审批管理，通过系统制定灵活的工作审批流，使费用申请及执行按既定工作流程有序进行。

- 区域、渠道、客户别、门店、项目、活动、品种/品类等类别进行分析。

- 费用预提管理，可以按费用执行历史数据自动统计分析并生成预提计划数据。

- 查询分析系统，仪表盘、预算使用情况分析、专项项目分析、费用分析（区域、渠道、费用类型、活动等类型）、活动明细报表等 。

- 提供业务推送平台，可以通过钉钉、微信、邮件实现所有即时业务的提醒和推送。

- 系统可以按照组织、区域、角色等进行设置业务模块单元，按照操作人员岗位权限进行登录。

- 提供流程跟踪功能，发起人能通过此功能查看业务处理阶段,也可以发起催办，提高工作效率。

- 项目功能

本次招标包括但不限于以下详细功能需求：

| 业务流程 | 业务需求 |
| --- | --- |
| 预算计划管理 | - 支持年度初始预算通过Excel方式整体导入，可按照用户要求颗粒度进行导入； - 支持预算的在线调整及调整历史查看； - 支持不同的费用科目不同的控制规则（全年，季度，月，不控制，自定义等）； - 支持销售计划目标导入，可按照用户要求颗粒度进行导入； - 支持预算及销售计划的查询分析功能，按用户要求进行查询功能设计。 |
| 项目管理 | - 支持总部统一策划的大型项目的预算再分配，可以根据不同的项目类型设定不同的要求和限制以确保其能被更好的执行，专项项目可限定区域，客户，渠道，产品等类别维度； - 支持钉钉和微信移动端、邮件审批功能，支持工作流审批路径的设定功能； - 支持项目申请、修改、终止、进度查询、效果分析等功能； - 自动匹配预算并自动判断预算控制额度。 |
| 合同管理 | - 支持合同基本信息管理，合同版本管理，合同销售目标等等； - 支持不同形式的合同条款：固定额度，无条件返利，有条件返利，如日返，月返，季返，半年返，年返，自定义期间返等； - 支持阶梯返利，支持不同达标要求：固定金额或按合同目标百分比； - 支持外部导入类条款，即用友ERP-NC6产生的合同折让费用自动导入并统计； - 根据合同条款，合同费用可以通过合同无条件返利及有条件返利的自动计算和预提，对阶梯的，自动计算并应用阶梯比例； - 合同信息要与用友ERP-N6进行同步。 |
| 客户管理 | - 客户信息维护，门店信息维护，客户分组信息等； - 客户销售目标和费用目标管理(可以按月别、季度别、半年别、年度别)； - 支持一个客户对应多个事业部，多品项可能对应单客户或多客户； - 客户信息要与用友ERP-NC6进行数据同步。 |
| 活动管理 | - 支持到门店的活动申请，不同费用类型、活动类型可以按不同的活动要求申请；一个活动申请支持多客户，多门店，多产品，多费用类型，相关信息同步至用友ERP-NC6.5； - 活动信息要通过信息平台与客户共享，可以通过软件平台、钉钉和微信平台、邮件等方式； - 活动申请但还没结束之前，预算一直处于占用状态，活动结束后自动释放预算； - 支持活动变更功能，并要求有变更对比及提醒功能； - 支持活动预计费效比和实际费效比的比较，客户预计销量与实际销量信息对比； - SFA执行结果要同步到费用系统平台。 |
| 审批决策管理 | - 支持自定义工作审批流功能； - 支持各种审批环节的警告功能（要根据客户需求进行警告事件的定义）； - 审批环节支持在线沟通； - 支持钉钉端、微信端、短信、邮件端、批量审批功能； - 审批进度可以直观可视化（单项及活动类型别进度可视化）； - 支持代理审批功能。 |
| 财务管理功能 | - 具备自动预提功能并提供符合财务要求的费用计提逻辑和方案； - 与用友ERP-NC6财务会计科目对应； - 支持费用分类功能（大类、小类、费用项目等）； - 支持专项费用专款专用； - 不同费用类型申请时需要填写的字段不同（根据客户的需求来定义）； - 支付方式管理（货补，帐扣，票扣，第三方支付等）； - 支持税率管理； - 成本中心管理； - 与用友ERP-NC6进行数据交互功能。 |
| 数据整合 | - 实时与用友ERP-NC6进行数据交互； - 实时与SFA进行数据交互(费用投放执行环节由SFA管理)。 |
| 数据分析 | - 营销情况分析，预算分析，整体费效比走势，渠道费效比走势等； - 按照每个费用归属查看各费用小类的预算使用情况等； - 查看单个专项项目的预算使用情况等； - 查询某个费用归属在某段时间内汇总的项目预算使用情况； - 某个费用期间的费用预提报告； - 费用类别维度查看各个费用的使用情况； - 导出活动明细报表功能等； - 自行配置（查询条件/查询结果等），形成自己的视图，可导出； - 所有的数据需支持按农历时间维度分析。 |
| 基础信息管理 | - 系统公告管理； - 与用友ERP-NC6同步基础数据功能（产品、品牌、品类、品种、合同、客户、供应商等信息）；支持某些字段的修改功能； - 支持基础信息查询导出功能。 |
| 系统管理 | - 用户信息管理； - 权限角色配置（支持界面按键级别、基础数据级别权限控制）； - 审批角色管理； - 操作日志管理； - 任务日志管理。 |
| 其它功能 | - 系统功能设计要做成可配置化，具有可扩展性； - 关键字的定义做成可配置化，不要在系统中固化； - 支持查询界面的显示可配置化； - 业务场景中的字段可配置化； - 支持系统二次开发的接口； - 接口对接方式要与甲方沟通确认； - 支持我司OA集成 - 包括电脑、钉钉、企业微信端 - 单点登录 - 待办集成。 |

### 5.架构要求

- 系统架构设计要求

- 支持营销总部建设一套管理系统，各业务单元、直销门店独立建立业务单元使用，并支持互联网的低带宽应用；

- 服务器端支持主流操作系统（Unix、Linux、Windows 2008 /Windows 2012 ）；

- 提供必要工具，对系统数据进行日常维护，异地保存及故障恢复等；

- 具有工作流引擎，支持图型化的业务流程、审批流程；

- 系统为B/S架构，可支持跨操作系统、跨网络平台的应用；

- 支持 EXCEL 接口、XML 接口、Web service 、中间库等信息交换模式；

- 内部管理中的严格的角色与层级权限；

- 灵活的总量控制与系统预警体系；

- 业务的灵活性与可扩展性；

- 提供PC端、移动端(Android、IOS)、钉钉和企业微信端。

- 成熟的系统技术

- 产品开发底层技术的成熟、稳定、先进、适用；

- 产品平台上能落实部署不同的管控模式与先进的管理思路；

- 产品功能要易用、灵活、可扩展、前瞻性，并有广泛客户实践；

- 系统要能经历大并发的专业验证和广泛大型用户实践检验。

- 安全性要求

系统的安全性要求主要包括以下方面但不限于以下内容：

- 系统数据安全（存储，数据库安全保护，备份，恢复，数据导出、导入，操作痕迹和修改痕迹追踪）；

- 系统内部功能应用权限（系统权限体系，IP 限制，系统日志，出错管理）；

- 系统自身无重大安全漏洞，提供产品安全手册/报告；

- 数据权限控制（行权限、列权限）；

- 建议的系统部署方式（开发、测试、模拟环境）以及跨环境的安全控制措施。

- 灵活性、多适应性要求

系统需要支持组织机构、流程、信息项的灵活变化，要求系统可通过快速配置实现，而不需要进行代码级别开发。灵活性要求包括：

- 公司组织模型的定义和更改可完全通过配置实现；

- 系统中用户表单属性定义和更改可完全通过配置实现；

- 系统中流程定义和更改可完全通过配置实现；

- 系统具有为各类角色定义各种操作权限和操作权限组的能力；

- 系统能够自定义各种数据报表与打印格式；

- 必须实现完全模块化设计，支持参数化设置，支持组件及组件的动态加载；

- 可灵活设置任意复合条件进行组合查询，并输出任何资料的报表；可自由设定计算公式，满足各种计算要求；

- 数据导入方便灵活，易于掌握，可与 EXCEL 进行数据的导入和导出；功能结构清晰，易于操作；

- 系统支持自动提醒功能，用户可以自行设置提醒条件；

- 具有个性化的菜单设计，美观大方、操作方便；提供表格浏览与行编辑数据操作方法，所见即所得，显示即预览，预览即打印。

- 海量数据支持要求

应用软件要能支持海量数据，并且在数据量增大时，不会显著影响应用软件的性能。

## 商务要求

| 项目 | 证照、凭据 |  | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司资质 | 营业执照 |  | 正常营业，经营范围符合本项目 |  |
|  | 软件著作权证 |  | 自主研发产品提供软件著作权证，代理产品提供资格证明 |  |
| 服务能力 | 上年同类型项目合同复印件 | 典型案例 | 近三年3个以上集团型企业案例 |  |
|  |  | 项目配员 | 3人以上，项目经理3个以上项目实施经验 |  |
|  |  | 售后服务 | 7×8小时售后服务 |  |

## 报价要求

见磋商文件第二章第12条及第五章第五部分报价文件。

## 实施要求

### 项目组织

- 投标单位在中标后，必须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的高素质人才参加本项目的建设；

- 此次参加项目的项目经理必须具有 2年以上开发实施经验，项目经理以及实施团队在整个项目的开发实施过程中必须相对固定，项目经理必须专职全程参与本项目实施过程，项目组核心成员如果发生变更，变更前必须书面通知招标人，开发人员以及项目实施人员的变化必须控制在 10%以内；

- 技术人员必须具有软件开发经验，能够与用户进行良好的沟通，具备相关产品集成、应用和开发的能力，具有强烈的服务意识和高度的责任感。

### 项目管理

- 中标方应按本标书中提出的阶段目标，制定项目详细进度实施计划；

- 中标方应详细介绍在将来项目中所要采用的项目管理方法和实施方法论，并承诺项目经理和主要实施顾问应跟踪项目实施的全过程，以确保项目实施过程的有效控制；

- 中标方应就明确提供每个阶段的阶段目标、阶段应交付的成果、验收依据、双方的责任和义务；

- 中标方详细列出项目实施完毕以后将要提交的所有成果清单，包括应用和文挡等各种形式的成果。

### 项目实施计划

| 实施阶段 | 时间段 | 关键节点 | 时间点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：项目准备 |  |  |  |
| 需求调研 |  |  |  |
| 蓝图设计 |  |  |  |
| 系统搭建 |  |  |  |
| 测试用例 |  |  |  |
| 第二阶段：项目实施 |  |  |  |
| 实施功能 |  |  |  |
| 系统集成 |  |  |  |
| 内部测试 |  |  |  |
| 第三阶段：投用试运 |  |  |  |
| 完成培训 |  |  |  |
| 投用试运 |  |  |  |
| 第四阶段：整体验收 |  |  |  |
| 第五阶段：后期维护 |  |  |  |

### 文档要求

本项目各阶段的文档，主要包括以下内容：

- 实施方案或总体设计文档；

- 项目阶段计划及工作报告；

- 项目需求说明书；

- 软件测试报告；

- 产品手册（用户手册、管理员手册）；

- 系统技术文档；

- 系统维护文档；

- 培训计划、培训课件。

### 项目验收

系统达到预定设计目标，系统功能完善并能够满足营销费用管理系统目标的运行需求，系统运行稳定，性能达到预定要求，才能进行项目总体验收。

- 验收依据：应符合中标方与招标方签订的软件开发实施合同及其附件的要求；

- 验收方式：验收前由中标方提出书面申请，由招标方组织相关单位和部门人员，按照验收内容的要求，先根据中标方提供的测试计划和测试大纲进行测试，并提交详细的《系统总结报告》，对系统进行评价，确定系统是否能投入正常的运行。由招标方组织会议对项目成果进行最终评审。

## 培训要求

完整而有系统的培训是项目成功的重要因素。对用户的培训质量将直接影响到项目的建设，并影响到项目后期的维护。培训具体要求如下：

- 中标方必须对招标方的IT技术人员提供全面的系统培训，完成对IT技术的知识转移，保证招标方IT技术人员能全面掌握系统的安装、配置与调优，具备独立的系统操作与维护能力，及独立实施系统能力；

- 中标方必须提供系统的培训，完成对用户的知识转移，保证用户全面了解和掌握系统操作功能；

- 中标方为所培训人员提供中文培训资料和讲义等用品，并提供培训后可自行学习查阅的书面的用户手册和系统管理员手册；

- 中标方为用户提供详细的培训计划；

- 培训形式采取集中培训和单独辅导的形式，对系统管理员、业务骨干及系统的运行维护人员进行培训；

- 培训内容包括营销系统的结构、功能、流程、数据、系统安装、运行维护、系统配置、最终用户的操作以及开发工具的使用等。

## 技术支持和售后服务

优质完善的技术支持和售后服务是项目保持强劲生命力的有力保障，本项目要求投标人有良好的售后服务体系和保障能力，要求服务请求易联络、反应速度快、提供的解决方案切实可行。具体要求包括但不限于以下内容：

- 投标人应提供详细的服务计划和服务承诺。在服务计划中要从服务人员配置、服务流程、服务文档种类、服务响应时间等几个方面进行明确的说明；

- 投标人须提供至少 12个月（从验收日起算）质量保证期的免费维护和技术支持；

- 具有 7×8 小时的技术支持能力以及优先服务级别；

- 技术支持的方式包括：远程技术服务（提供如：800/400 免费技术服务热线，网络远程监控）、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。