公告链接：

日期：2020年11月17日

项目名称：广州酒家集团利口福食品有限公司西点车间空调通风改造工程（以下简称“项目”）

招标编号：LKFQZ20201117001

招标标的：空调通风改造

- 项目概况及招标范围

1.1项目概况

广州酒家集团利口福食品有限公司招标办受广州酒家集团利口福食品有限公司设备部委托，就广州酒家集团利口福食品有限公司西点车间空调通风改造工程的供应及相关服务的供应商进行公开采招。

广州酒家集团利口福食品有限公司西点车间净化项目，详见设计图纸（附件1）。该项目位于利口福公司二栋生产大楼二楼，净化车间位于该车间内包间、凉冻间、烘烤间。面积约1620平方米。其中二楼外墙需拆除设备离地约9米。大楼天面设备离地高约28米。

1.2招标范围

| 标的 | 招标控制价 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 空调通风改造 | 75万元 | 1项 |

（1）招标内容主要包含：

1）车间洁净度要求：烘烤间新风出风30万级，内包间新风出风10万级（需提供合格检测部门的第三方证明报告）。

2）温度控制范围：内包间：23摄氏度到26摄氏度；烘烤间不高于36摄氏度。

3）湿度控制范围：40%-65%。

4）车间配有臭氧消毒设备，能对整个区域进行定时消毒。

5）本项目包含净化设备至控制箱的线路及电控箱,祼露明装电箱须304材质双层结构（不含主电源及主电柜）。

6）施工期间因不停产，故须做好防尘围蔽，无法围蔽又不能杜绝扬尘施工的必须夜班（车间下班后）进行并保证车间第二天的正常生产。

7）洁净区内的电箱要采用防尘设计，线槽或线管要采用防锈阻燃材质。

8）在洁净区内的建筑材料要符合食品要求。

9）其他见附件2《工程量清单》及附件3《改造说明》。

10）以上项目含清运现场施工所有的建筑垃圾。

11）在施工中，中标方必须按照施工规范和工作要求佩戴安全帽、安全带等防护工具，做好相关的防护措施，在施工期间保证安全。招标方将施工区域暂时移交给中标方管理，中标方需安排专人在施工现场负责管理，如发生任何安全事故,主要责任将由中标方承担。

（2）工期：合同签订生效之日起60天内（包括供货、安装、调试、验收等）完成，不含土建部分和主电源增容配电部分。

（3）施工地点：广州市番禺区南村镇兴南大道565号西点车间指定地点。

（4）报价有效期：投标截止日起90天。

（5）本次工程及相关服务的保修期：2年或以上。

（6）具体招标范围和要求详见招标文件中的第三卷《技术规格书》，投标人必须对所有招标内容进行投标，不允许只对部分内容投标，否则视为废标处理。

- 合格投标人的资格要求

2.1基本要求

- 投标人应是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人或境外企业在中国境内的合法机构，并有独立订立合同的权力。

- 投标人应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；投标人应是在法律上和财务上独立，合法运作并独立于招标方的；投标人没有直接或间接地与招标方雇用或曾经雇用过的，为本次招标编制技术规范和其他文件或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一货物招标中同时投标；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

- 本次招标不接受联合体形式投标。

- 投标人须具有洁净净化工程/洁净净化服务，或建筑工程/洁净设备安装经验案例。

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询：1.行政处罚记录页面截图；2. 被列入失信被执行人查询页面截图；3. 重大税收违法案件当事人名单查询页面截图；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询：4.政府采购严重违法失信名单查询页面截图；5.列入经营异常名录信息查询页面截图。

资格审查方式：本项目采用资格后审的方式，由评标委员会根据“合格投标人的资格要求”对投标人进行资格审查。

- 递交资料投标响应

3.1递交资料所需材料：

（1）最新的企业简介；

（2）最新的企业法人营业执照；

（3）法人代表身份证及法人代表证明（原件加盖公司印章）；

（4）法人授权委托证明书（必须注明项目名称及项目编号）及授权代表身份证（原件加盖公司印章）；

（5）提供2018年1月至今（以合同签订日期为准）同类项目（包括：洁净净化工程/洁净净化服务，或建筑工程/洁净设备安装）业绩表（附件4）及合同关键页证明（合同签约日期、项目名称、工程量清单、双方签字盖章页等）。

（6）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询：1.行政处罚记录页面截图；2. 被列入失信被执行人查询页面截图；3. 重大税收违法案件当事人名单查询页面截图；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询：4.政府采购严重违法失信名单查询页面截图；5.列入经营异常名录信息查询页面截图；

（7）其它可以证明资质的材料等资料加盖公司印章的扫描件。

以上资料需扫描上传国e平台。

纸质版报名资料按招标文件要求与投标文件一起递交即可（电子版审核通过即报名成功），报名纸质资料必须与报名电子版资料完全一致。

3.2网上递交资料时间（报名资料）：2020年11月17日上午9:00至2020年12月7 日下午16:00（北京时间）。

3.3响应资料递交方式：

（1）在国义招标采购平台（简称“国e平台”，网址：www.ebidding.com）完成注册以及注册审批手续（建议采用搜狗浏览器“官网https://www.sogou.com/”或遨游浏览器“https://www.maxthon.cn/”登录国e平台）；

（2）注册自荐：点击“国e平台注册”（或立即注册），填写个人信息后点击“申请成为投标人/供应商”，填写公司信息后提交审批，静待平台客服审批（工作日8:30到17:00），国e平台客服电话：020-37860669和020-37860671；QQ：1795087228（以及关于网站操作问题的咨询）；

（3）成为合格响应人后，点击递交资料管理→申请资料递交（公开）→在拟投项目后方点击“申请”；

（4）按要求填妥报名资料并上传“3.1递交资料所需材料”要求的报名所需材料后，提交报名申请，提交方式详见“3.4投标人报名及审查相关事务的流程”；

3.4投标人报名及审查相关事务的流程：

①详细阅读招标公告——②按公告要求报名——③等候来自采购单位的报名结果通知——④接到采购单位的通知后，才能于国e平台获取招标文件，投标人在获取招标文件后方能根据招标文件要求进行报价。

（1）投标人需于国e平台上注册、然后在国e平台上报名，投标人报名时须上传“3.1递交资料所需材料”要求的材料至国e平台。投标人上传的报名所需材料文件采用PDF扫描件的格式。

（2）投标人必须在报名时间内提交报名申请，经核查报名申请材料后，采购单位将通知各按招标公告要求提供报名申请材料的投标人获取及下载招标文件。

（3） 在必要时，采购单位可以分别要求投标人对其是否满足本公告“2、合格投标人的资格要求”的要求进行书面澄清。

（4）此项由广州酒家集团利口福食品有限公司招标办项目联系人审批，联系方式见文末。

4、招标文件的获取

4.1招标文件的获取时间：报名期首日起，三个工作日后，完成报名的单位即可联系招标办获取。

4.2招标文件的获取方式：登录国e平台→文件管理→招标文件购买→采购项目平台→项目后方点击“立即购买”免费下载。

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（包括纸质响应文件与电子版响应文件）：2020年12月7日下午16:00（北京时间）；

5.2投标文件递交方式：登录国e平台→投标管理→我的项目→在拟投标项目后方点击“操作”→网上报价→填写完整的报价信息及上传招标文件要求的附件后提交报价申请。（报价不得设置加密，应在报价页面“是否授权平台解密”点击“是”。请至少提前半天进行网上操作）

5.3逾期未上传的投标文件，国e平台将予以拒收。

6、发布公告的媒介

本次招标公告在国义招标采购平台网站（网址：www.ebidding.com）、广州酒家官方网（www.gzr.com.cn）上发布。

7、招标说明：

本次招标采用线上招标，线下备案的方式进行，本项目的报名资料及投标文件电子版须通过国e平台进行递交。报名资料仅提供电子版文件的，视为报名不成功；投标文件仅提供电子版文件的，视为废标（报名资料纸质版与投标文件纸质版一同递交即可）。投标文件电子版上传截至时间与纸质版递交截止时间一致；通过报名未参加投标的单位，需在投标截止时间前递交一份弃标说明函原件到我司，格式自拟，否则将被列入我司失信名单。

联系方式：

项目联系人：王工                         联系电话：13902400760

招标办联系人：黄小姐（报价流程咨询）     联系电话：13763331460

纸质版报名资料及投标文件递交地点：

广州酒家集团利口福食品有限公司

广州市番禺区南村镇兴南大道565号行政楼三楼招标办

招标办联系人：黄小姐                     联系电话：13763331460